Tuần 1:Chức năng

BACKEND PARTNER SERVICE (NODE.JS)

- API Authentication: Viết middleware xác thực token (nhận từ Firebase của Frontend).

- API Mockup Profile: Trả về dữ liệu giả lập thông tin Tổ chức và số dư Token hiện tại.

- API Mockup AI Service: Trả về dữ liệu giả lập cho danh sách các dịch vụ AI đã cài đặt và cấu hình giới hạn.

- API Mockup Dashboard: Trả về các con số thống kê giả lập để Frontend hiển thị lên biểu đồ.

TEST CASES (KỊCH BẢN KIỂM THỬ SPRINT 1)

- TC01 - Đăng nhập (Frontend): - Nhập sai tài khoản/mật khẩu -> Hiển thị thông báo lỗi từ Firebase.

  - Nhập đúng tài khoản -> Đăng nhập thành công, lưu token và chuyển hướng vào trang Dashboard.

- TC02 - Điều hướng Layout (Frontend): Click vào các menu trên Sidebar (Profile, Setup AI, Dashboard) -> Giao diện chuyển đổi đúng trang, hiển thị đầy đủ các form UI tĩnh đã dựng.

- TC03 - Xác thực API (Backend): Gọi API bất kỳ của hệ thống Partner Service nhưng không truyền Token -> Backend chặn lại và trả về lỗi 401 (Unauthorized).

- TC04 - Lấy dữ liệu Profile (Tích hợp Front - Back): Frontend gọi API Mockup Profile -> Backend trả về status 200 kèm chuỗi JSON giả lập -> Frontend đọc dữ liệu và hiển thị đúng Tên tổ chức, Số dư Token lên UI.

- TC05 - Lấy danh sách AI Service (Tích hợp Front - Back): Frontend gọi API Mockup AI Service -> Backend trả về status 200 kèm mảng dữ liệu -> Frontend lặp (v-for) và hiển thị ra bảng danh sách các AI đã setup.